Laporan Audit — AstroLaptop

Sesi 1: Audit Vercel Live

| Tanggal | 24 Juli 2026 |
| --- | --- |
| URL | astro-laptop-latihan-git-main-cabdans-projects.vercel.app |
| Total laptop | 76 |
| Sesi | 1 / 3 |
| Fokus | Testing halaman live di Vercel |

Catatan jumlah per kategori (folder & data): Budget 7, Produktivitas 12, Gaming 20 file / 18 data, High Gaming 22 file / 24 data, Ultrabook 15 — total 76. Angka per-kategori di prompt asli (8/8/21/19/15) tidak akurat, tetapi totalnya benar.

# Ringkasan

Situs fungsional secara keseluruhan: semua halaman load, navigasi jalan, dan fitur inti — search, filter compare, wizard rekomendasi, perbandingan h2h, serta halaman review individual + benchmark — bekerja. Masalah utama terpusat pada (a) keterbacaan Light Mode, (b) angka statistik hardcoded yang usang, dan (c) beberapa error JavaScript di konsol.

Total Issue Sesi 1: 12  —  High: 2  ·  Medium: 6  ·  Low: 4  ·  Critical: 0

# Tabel Bug

| No | Bug | Halaman | Severity | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Judul kartu laptop di grid “Semua Review” tak terbaca di Light Mode (teks near-white di background near-white, kontras ~1.05:1). Normal di Dark Mode. | / (Homepage) | High | ⏳ Pending |
| 2 | Filter budget bocor: 15 laptop tanpa harga (hMin:0, tampil “-”) lolos SEMUA rentang budget → laptop RTX 5080 muncul di filter “Rp 10–15 juta”. | /rekomendasi | High | ⏳ Pending |
| 3 | ReferenceError: closeNav is not defined — onclick=“closeNav()” di link nav mobile, tapi fungsi ada di script module-scope. Menu mobile tak menutup via JS. | Semua halaman (header) | Medium | ⏳ Pending |
| 4 | TypeError: Cannot read properties of null (addEventListener) — memanggil getElementById('sel-a'/'sel-b') pada elemen yang sudah tidak ada. Fitur inti tetap jalan. | /h2h | Medium | ⏳ Pending |
| 5 | Entity trophy &#x1F3C6; tampil sebagai teks mentah (bukan 🏆) di badge “X unggul” & banner kesimpulan (di-set via .textContent). | /h2h | Medium | ⏳ Pending |
| 6 | Dropdown autocomplete gelap-di-atas-gelap di Light Mode — teks opsi nyaris tak terbaca. | /h2h | Medium | ⏳ Pending |
| 7 | Angka “61” hardcoded & usang (seharusnya 76) tersebar di: subtitle rekomendasi, CTA compare di homepage, hitungan awal compare, dan tentang. | /rekomendasi, /, /compare, /tentang | Medium | ⏳ Pending |
| 8 | Statistik & kategori usang di Tentang: “4 Kategori” + Ultrabook HILANG dari daftar; “8 Brand” bertentangan dengan homepage (“10 Brand”). | /tentang | Medium | ⏳ Pending |
| 9 | <title> ganda: “Temukan Laptop — AstroLaptop — AstroLaptop” (layout menambah suffix pada title yang sudah memuatnya). | /rekomendasi | Low | ⏳ Pending |
| 10 | Inkonsistensi hitungan kategori: data (Gaming 18 / High Gaming 24) ≠ jumlah file folder (20 / 22). 2 laptop di folder gaming/ berlabel High Gaming. | /, data | Low | ⏳ Pending |
| 11 | Data spec sangat minim untuk sebagian entri ultrabook/Apple (mis. MacBook Air M4: Layar/RAM/Bobot/Baterai = No Data). Template menanganinya rapi. | /review/ultrabook/* | Low | ⏳ Pending |
| 12 | compare.astro tanpa @media breakpoint — tabel 9 kolom kemungkinan tak ramah mobile. Belum bisa diverifikasi (viewport resize tak reflow). | /compare | Low–Med | ⏳ Cek device |

# Halaman yang Bermasalah

- / (Homepage) — bug #1 (judul kartu invisible di Light Mode), #7, #10.

- /rekomendasi — bug #2 (filter budget bocor), #7, #9.

- /h2h — bug #4, #5, #6.

- /tentang — bug #7, #8 (Ultrabook hilang, brand tak konsisten).

- /compare — bug #7 (hitungan awal 61), #12 (responsif).

- Global (header semua halaman) — bug #3 (closeNav).

# Sudah Diverifikasi Berfungsi (bukan bug)

- Homepage: hero, stats (76/5/10 benar — angka rendah di awal hanya animasi count-up), kartu kategori, grid review (di Dark Mode).

- Toggle Light/Dark: berfungsi — ada delay animasi ~380 ms sebelum tema diterapkan (bukan bug).

- Dark Mode: starfield aktif, judul kartu terbaca; Light Mode menyembunyikan starfield dengan benar.

- /review: “76 review tersedia” benar; search jalan (“macbook” → 3 hasil); filter kategori jalan (Gaming → 18); judul kartu terbaca di Light Mode.

- Review individual: spec lengkap (CPU/GPU/TGP/VRAM/RAM/layar/berat), badge kategori, harga + tombol afiliasi, section Benchmark CPU (NanoReview + Passmark).

- /compare: 76 baris render, sorting kolom jalan, filter jalan (Kategori→Budget = 7, hitungan ter-update), badge Score CPU tampil.

- /rekomendasi: wizard 5 langkah jalan, hasil relevan, kartu hasil kontras baik di Light Mode.

- /h2h: dropdown searchable jalan, filter Budget/GPU, tabel lengkap, highlight menang/kalah, total poin & kesimpulan otomatis (mis. “8 vs 3”).

- Konsol: tak ada error kritis baru selain #3 & #4; tak ada request 404/500 terdeteksi; halaman load cepat.

# Catatan Metodologi

Audit dilakukan langsung pada deployment live Vercel (branch git-main), dibantu pemeriksaan kode sumber untuk mengonfirmasi akar penyebab tiap bug.

Belum tercakup di Sesi 1 (disarankan untuk sesi berikutnya):

- Uji responsif nyata di lebar 375 / 768 / 1024 px (resize viewport otomatis tidak reflow di sesi ini) — terutama tabel /compare dan menu hamburger mobile (terdampak bug #3).

- Cek 25 halaman individual penuh (sesi ini sampling representatif: 1 Gaming lengkap + 1 Ultrabook; template dipakai bersama sehingga rendering konsisten).

- Verifikasi 3 kombinasi filter penuh di compare & h2h (sesi ini masing-masing 1–2 kombinasi + logika filter dikonfirmasi via kode).