AstroLaptop — Yang Masih Kurang

Status per 21 Agustus 2026  ·  93 laptop  ·  ringkasan poin penting

# 1. Butuh Keputusan Anda

Semua ini berhenti karena menunggu jawaban, bukan karena belum dikerjakan.

| # | Perkara | Yang perlu diputuskan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Harga Acer Swift Air 14 terbalik | Excel bilang Ultra 5 (Rp16,7 jt) lebih mahal dari Ultra 7 (Rp15,4 jt). Artikelnya bertumpu pada premis sebaliknya. Memang begitu, atau tertukar saat input? |
| 2 | Charger ROG Strix G614PR | Proyek 280 W, file spek Anda 240 W. Mana yang benar? |
| 3 | 4 konflik angka benchmark | Ryzen AI 7 250, Ryzen AI 7 255, i7-13700H, i7-13700HX. Pakai angka proyek atau angka sumber baru? |
| 4 | Tombol Shopee mati | Muncul di 93 halaman tapi tidak ada satu pun link. Sembunyikan atau biarkan? |
| 5 | Baris cooling & tdp di /h2h | Kosong di 50 dari 93 laptop. Sembunyikan atau biarkan? |
| 6 | 2 nama beda di Excel | Nitro Lite NL16 dan Victus FA2717TX. Selaraskan di sisi Excel atau sisi proyek? |

# 2. Butuh Data dari Anda

Tidak bisa saya isi sendiri karena aturan proyek melarang menebak atau mencari di web.

| # | Yang kurang | Dampaknya sekarang |
| --- | --- | --- |
| 7 | Benchmark 4 CPU | Ryzen 7 260, Ryzen 7 6800H, Core 3 100U, Core 7 240H — tampil “No Data” di /h2h |
| 8 | Nama CPU 2 laptop | Masih tertulis “Tidak tercantum” |
| 9 | Harga 2 laptop | Predator Helios Neo 16S Ultra 9 386H dan HP Omen i7-14650HX — tidak muncul di filter harga mana pun |
| 10 | Spek 3 field yang sering kosong | Cooling (27×), Bobot (13×), Garansi (8×) dari total 67 “No Data” |

# 3. Pekerjaan yang Belum Dikerjakan

| # | Tugas | Catatan |
| --- | --- | --- |
| 11 | Halaman review LOQ Essential 15ARP10E RTX 3050 | SKU 83S0001AID. Spek sudah pernah Anda kirim. |
| 12 | Perbaiki entri Hot Deals LOQ Essential | Menyebut RTX 3050 tapi menaut ke halaman RTX 4050. Baru bisa setelah nomor 11 selesai. |
| 13 | 11 judul belum memuat tipe GPU | Melanggar aturan format judul sendiri. Perlu izin karena mengubah nama tampil di 6 halaman. |

# 4. Yang Perlu Anda Lakukan Sendiri

- Jalankan npx astro build — tidak bisa dijalankan dari sisi saya (EPERM di node_modules/.vite).

- Push ke Vercel setelah build lolos.

- Isi link affiliate untuk 14 laptop yang tombol Tokopedia-nya masih mati.

# 5. Saran Urutan Kerja

| Urutan | Langkah | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Pertama | Jawab nomor 1 (Swift Air) | Menahan 2 halaman review dari sinkronisasi |
| Kedua | Kirim data nomor 7–9 | Paling banyak menghasilkan “No Data” yang terlihat pembaca |
| Ketiga | Putuskan nomor 4 dan 5 | Perbaikan cepat, dampaknya ke seluruh 93 halaman |
| Keempat | Buat halaman nomor 11 | Sekaligus menutup nomor 12 |
| Kelima | Putuskan nomor 13 | Paling besar perubahannya, paling baik dikerjakan terakhir |

Detail lengkap ada di AUDIT_SUMMARY_2026-08-21.md.